SENAI — Gestão de Projetos

Análise de Qualidade do Projeto FieldOps

Aplicação das Sete Ferramentas Básicas da Qualidade

Plataforma de Inspeção em Campo

Disciplina: Gestão de Projetos

Professor orientador: Prof. Me. Deivison S. Takatu

# 1. Introdução

Este documento apresenta a análise de qualidade do Projeto FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo — a partir da aplicação das Sete Ferramentas Básicas da Qualidade (Diagrama de Causa e Efeito, Fluxograma, Folha de Verificação, Diagrama de Pareto, Histograma, Gráfico de Controle e Diagrama de Dispersão), tendo como referência o Documento de Visão e o documento de Objetivos do produto.

Como o FieldOps encontra-se na fase de planejamento e desenvolvimento do MVP, ainda sem histórico real de produção, os dados quantitativos utilizados nas ferramentas 3 a 7 (folha de verificação, Pareto, histograma, gráfico de controle e dispersão) são estimativas ilustrativas, construídas a partir de um cenário plausível de testes de homologação do aplicativo mobile e da API, com o objetivo de demonstrar a aplicação prática de cada ferramenta ao contexto do projeto. Já o diagrama de causa e efeito e o fluxograma refletem diretamente os processos, riscos e o fluxo de valor descritos na documentação do FieldOps.

O objetivo desta análise é identificar riscos à qualidade do produto, padronizar o fluxo de execução das inspeções, priorizar os pontos de maior impacto sobre não conformidades e propor uma base de monitoramento contínuo para as próximas fases do projeto.

# 2. Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa)

O diagrama de Ishikawa foi aplicado ao problema de qualidade considerado mais crítico para a confiabilidade do FieldOps: a duplicidade de registros de inspeção após a sincronização entre o aplicativo mobile e a API. Esse risco está diretamente relacionado a dois objetivos específicos do produto — "disponibilizar operações idempotentes para sincronização" e "evitar duplicidade de registros em reenvios" — e ao objetivo de negócio de preservar a rastreabilidade das alterações.

Figura 1 — Diagrama de causa e efeito para a duplicidade de registros na sincronização.

As causas foram organizadas nas categorias Método, Mão de obra, Máquina/Tecnologia, Medição, Material/Dados e Meio Ambiente. As causas mais relevantes concentram-se em Método (ausência de identificador idempotente na requisição) e Máquina/Tecnologia (fila local — outbox — sem controle de status), reforçando que a solução técnica prioritária é a implementação de um identificador único por operação (UUID) associado ao registro do outbox local, complementada por treinamento da equipe técnica sobre o funcionamento do modo offline.

# 3. Fluxograma

O fluxograma representa o fluxo principal de uma inspeção no FieldOps, do cadastro administrativo até a aprovação final, conforme descrito no escopo do produto (item 1.5 da Visão Geral). Ele evidencia o caminho de valor entre os três componentes da solução — interface administrativa, aplicativo mobile e API — e o ponto de decisão em que o supervisor pode aprovar ou solicitar correção do resultado.

Figura 2 — Fluxograma do processo principal de inspeção do FieldOps.

A padronização desse fluxo é a base para o controle de qualidade do processo: cada etapa representa um ponto onde requisitos (checklist válido, evidências obrigatórias, localização, QR Code) precisam ser atendidos antes de avançar. O laço de retorno após reprovação garante que uma inspeção só seja considerada concluída quando atender aos padrões definidos, reduzindo a chance de não conformidades passarem despercebidas para o histórico oficial do sistema.

# 4. Folha de Verificação

A folha de verificação registra a contagem de ocorrências de problemas identificados ao longo de quatro semanas de testes funcionais do MVP (aplicativo mobile e API), permitindo visualizar a frequência de cada tipo de falha antes de qualquer tratamento estatístico mais avançado.

| Item verificado / Tipo de ocorrência | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha na sincronização após reconexão | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 |
| Foto não anexada ao item do checklist | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
| Item obrigatório não validado antes do envio | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| Erro de leitura de QR Code | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Geolocalização não registrada | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Falha de login / sessão expirada | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Layout inadequado em tela pequena | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lentidão no carregamento do checklist | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 22 | 24 | 24 | 17 | 87 |

Tabela 1 — Folha de verificação de ocorrências nos testes do MVP (4 semanas).

A folha de verificação evidencia que os problemas ligados à sincronização e ao registro de evidências (fotos) concentram a maior parte das ocorrências, com 47 das 87 falhas registradas (cerca de 54%) nas duas primeiras categorias. Esses dados alimentam diretamente a priorização feita no Diagrama de Pareto, a seguir.

# 5. Diagrama de Pareto

A partir dos dados da folha de verificação, o Diagrama de Pareto ordena os tipos de não conformidade por frequência decrescente e apresenta a curva de percentual acumulado, permitindo identificar os "poucos vitais" responsáveis pela maior parte dos problemas.

Figura 3 — Diagrama de Pareto das não conformidades registradas nos testes do MVP.

As três primeiras categorias — falha na sincronização após reconexão, foto não anexada ao item do checklist e item obrigatório não validado antes do envio — respondem por aproximadamente 70% de todas as ocorrências, e as quatro primeiras ultrapassam a linha de 80%. Isso indica que o esforço de correção e teste do MVP deve ser priorizado nessas quatro frentes antes de tratar problemas de menor frequência, como layout ou lentidão de carregamento, que têm impacto comparativamente menor na qualidade percebida.

# 6. Histograma

O histograma foi construído a partir do tempo de sincronização (em segundos) de uma amostra de 65 inspeções executadas offline e sincronizadas posteriormente, permitindo visualizar a distribuição e identificar comportamentos fora do padrão esperado.

Figura 4 — Histograma do tempo de sincronização das inspeções.

A distribuição concentra-se entre 4 e 8 segundos, compatível com o objetivo de reduzir o intervalo entre a execução em campo e a disponibilidade do resultado. No entanto, observa-se uma cauda de sincronizações mais lentas (acima de 12 segundos), provavelmente associada a inspeções com maior volume de evidências fotográficas. Esse comportamento sugere a necessidade de otimizar o upload de imagens (por exemplo, compressão antes do envio) para reduzir a variabilidade e evitar impacto na experiência do técnico em campo.

# 7. Gráfico de Controle

O gráfico de controle acompanha a taxa de erro de sincronização (%) ao longo de 14 sprints simulados de desenvolvimento e testes, com limites de controle superior (LSC) e inferior (LIC) calculados a três desvios-padrão da média, conforme a prática do controle estatístico de processo.

Figura 5 — Gráfico de controle da taxa de erro de sincronização por sprint.

O processo se mantém sob controle estatístico na maior parte do período, com tendência de queda a partir da sprint 9, o que é coerente com a maturação do tratamento de conectividade instável e da fila local (outbox). A sprint 9 apresenta um pico de 12,5%, ultrapassando o padrão observado nas demais sprints; esse ponto deve ser tratado como uma causa especial de variação e investigado isoladamente (por exemplo, correlacionando-o com uma instabilidade pontual de rede ou uma mudança recente de código), em vez de ser interpretado como parte do comportamento normal do processo.

# 8. Diagrama de Dispersão

O diagrama de dispersão analisa a relação entre o número de itens de um checklist e o tempo médio de execução da inspeção em campo, com base em uma amostra de 40 inspeções simuladas, para apoiar decisões de design dos modelos de inspeção.

Figura 6 — Diagrama de dispersão entre número de itens do checklist e tempo de execução.

Observa-se uma correlação positiva muito forte (r ≈ 0,95) entre o número de itens do checklist e o tempo de execução da inspeção: quanto maior o checklist, maior o tempo necessário em campo. Essa relação deve orientar a criação de modelos de inspeção pela interface administrativa, equilibrando completude do checklist com produtividade do técnico, e pode justificar a adoção de checklists condicionais (itens que só aparecem conforme respostas anteriores) como forma de reduzir o tempo de execução sem perder cobertura dos pontos críticos.

# 9. Conclusões Gerais

- O maior risco de qualidade identificado está relacionado à sincronização de dados (duplicidade de registros e lentidão), reforçando a importância dos objetivos de idempotência e de operações de sincronização já previstos no documento de objetivos da API.

- A padronização do fluxo de inspeção (fluxograma) é o alicerce que permite aplicar controle de qualidade em cada etapa, do cadastro à aprovação final.

- A folha de verificação e o Diagrama de Pareto convergem para as mesmas quatro categorias prioritárias de não conformidade, o que deve orientar o backlog de correções do MVP.

- O histograma e o gráfico de controle indicam um processo de sincronização predominantemente estável, mas com pontos de atenção (cauda de tempos altos e um sprint fora de controle) que exigem investigação pontual.

- O diagrama de dispersão fornece um critério objetivo para o design dos modelos de inspeção, equilibrando completude do checklist e produtividade do técnico em campo.

Em conjunto, as sete ferramentas oferecem uma visão estruturada — causal, processual e estatística — dos principais riscos à qualidade do FieldOps, servindo de base para o plano de testes e para os indicadores de acompanhamento a serem monitorados ao longo do desenvolvimento do MVP.